АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРЁХПРОТОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» марта  2019 г.                                                                                         № 51

Об утверждении отчета о реализации и исполнении муниципальной

программы «Обеспечение комфортности проживания населения в  муниципальном образовании  "Трёхпротокский сельсовет" на 2018-2020 годы» за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Постановления администрации МО «Трёхпротокский сельсовет» № 286-1 от 27.08.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Трёхпротокский сельсовет», Постановления № 169-7 от 02.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортности проживания населения в  муниципальном образовании  "Трёхпротокский сельсовет" на 2018-2020 годы» (с изменениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации и исполнении муниципальной  программы «Обеспечение комфортности проживания населения в  муниципальном образовании  "Трёхпротокский сельсовет" на 2018-2020 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию на официальном сайте МО «Трёхпротокский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования «Трёхпротокский сельсовет»                                         Р.Р. Мухаримов

Приложение к Постановлению

от 05.03.2019 № 51

Отчет о реализации и исполнении муниципальной

Программы «Обеспечение комфортности проживания населения в  муниципальном образовании  "Трёхпротокский сельсовет" на 2018-2020 годы»  за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Трехпротокский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортности проживания населения МО «Трехпротокский сельсовет» на 2018-2020 годы» | Администрация МО «Трёхпротокский сельсовет», Мухаримов Р.Р. Азимов В.А. | Расходы на ремонт уличного освещения | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 600,00 | 599,3 | 7 |
| 2. | Мероприятия по установке и ремонту детского игрового оборудования для детских площадок МО «Трехпротокский сельсовет» в рамках подпрограммы «Озеленение и благоустройство территории в МО «Трёхпротокский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортности проживания населения МО «Трехпротокский сельсовет» на 2018-2020 годы» | Администрация МО «Трёхпротокский сельсовет», Мухаримов Р.Р. Азимов В.А. | Покупка и установка детских площадок в парке «Трёхпротокский» | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 339,7 | 339,4 | 6 |
| 3. | Мероприятия на уличное освещение в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Трёхпротокский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортности проживания населения МО «Трёхпротокский сельсовет» на 2018-2020 годы». | Администрация МО «Трёхпротокский сельсовет», Мухаримов Р.Р. Азимов В.А. | Расходы на оплату коммунальных услуг (уличного освещения) | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 430,0 | 386,1 | 1 |
| 4. | Мероприятия по озеленению и благоустройства территории МО «Трёхпротокский сельсовет» в рамках подпрограммы «Озеленение и благоустройство территории в МО «Трёхпротокский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортности проживания населения МО «Трехпротокский сельсовет» на 2018-2020 годы» | Администрация МО «Трёхпротокский сельсовет», Мухаримов Р.Р. Азимов В.А. | Покупка зеленых насаждений (саженцев) | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 16,3 | 16,3 | 1 |
| 5. | Контрольное событие программы | Х |  | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 1386,0 | 1341,1 | 15 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5=10+10+5+10+10=45 баллов

К1= 10 баллов

К2= 10 баллов

К3= 5 баллов

К4= 10 баллов

К5= 10 баллов

Качественная характеристика программы: Программа эффективная. Целесообразно продолжение программы в новом финансовом году с корректировкой бюджетных ассигнований в сторону уменьшения средств финансирования мероприятий программы в условиях тяжелого положения доходной базы бюджета поселения.